## Slide 1
JUNTA DIRECTIVA
INFORME
TERCER TRIMESTRE JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

## Slide 2
ÁREA FINANCIERA
INFORME
TERCER TRIMESTRE JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

## Slide 3
Composición Accionaria

## Slide 4
02
Capitalización

## Slide 5
Capitalización TIERRASUA

## Slide 6
Capitalización TIERRASUA

## Slide 7
Capitalización TIERRASUA

## Slide 8
03
Convenios Interadministrativos y su Impacto en el Sector Público

## Slide 9
Convenios Interadministrativos y su
Impacto en el Sector Público
Naturaleza Jurídica
Instrumentos de cooperación entre entidades públicas.
Finalidad Principal
Aunar esfuerzos, capacidades y recursos para alcanzar fines comunes.
¿Rentabilidad económica?
No aplica el concepto de rentabilidad financiera.
Regulados por la Ley 489 de 1998 (Art. 95).
No persiguen lucro ni utilidad económica.
Optimización del interés público mediante coordinación institucional.
Fortalecimiento de la eficacia administrativa (Corte Constitucional, Consejo de Estado).
No existe relación comercial ni contrato oneroso entre partes.
Hablar de “rentabilidad” desnaturaliza su finalidad pública.
Enfoque Correcto:
Valor Público
Evaluación desde indicadores como: Eficiencia y eficacia en la ejecución Impacto social Pertinencia y sostenibilidad Fortalecimiento institucional

## Slide 10
04
Ejecución Presupuestal

## Slide 11
$ 2.793.08.393,33
Presupuesto De Ingresos

## Slide 12
$ 2.793.08.393,33
Presupuesto De Gastos

## Slide 13
$ 2.793.08.393,33
Presupuesto De Gastos

## Slide 14
Inversión
Presupuesto
$ 11,568,751,131.50

## Slide 15
PROYECTO | PTO. DEFINITIVO | DISPONIBILIDAD | REGISTRO | PAGOS
Construcción Y Servicios De La Construcción - Convenio Interadministrativo N3762 De 2024 Departamento De Boyacá "MANTENIMIENTO DE LA VIA CODIGO 55BY04 PUENTE DE BOYACA - SAMACA - EL INFIERNO CRUCE RUTA 60, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA" | 1,970,320,580.86 | 1,857,808,790.44 | 1,857,808,790.44 | 1,468,032,083.94
Construcción Y Servicios De La Construcción - Contrato Interadministrativo N 235 De 2025 Municipio de Tunja Boyacá "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA" | 450,000,000.00 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 314,912,766.68
Construcción Y Servicios De La Construcción - Convenio Interadministrativo N 4773 De 2025 Departamento De Boyacá "MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CON CODIGO 60BYA SECTOR VILLA DE LEIVA - EL MUELLE Y EL CORREDOR CON CODIGO 62BY01 DENOMINADO EL MUELLE - SANTA SOFIA - MONIQUIRA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA CODIGO 55GY03 CRUCE RUTA 55 (TIERRA NEGRA) - JENESANO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" | 3,206,015,759.47 | 2,423,849,019.80 | 2,423,849,019.80 | 1,608,342,282.55
Construcción Y Servicios De La Construcción - Convenio Interadministrativo N 2108 De 2025 Departamento De Boyacá "MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CON CÓDIGO 55BY09 EN EL TRAMO DENOMINADO PUENTE LA BALSA - PANTANO DE VARGAS Y EL CORREDOR CON CÓDIGO 55BY08 EN EL TRAMO DENOMINADO PANTANO DE VARGAS - TERMALES, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" | 1,390,977,904.44 | 1,158,197,738.30 | 1,157,112,697.61 | 1,012,973,593.95
Presupuesto De Inversión

## Slide 16
PROYECTO | PTO. DEFINITIVO | DISPONIBILIDAD | REGISTRO | PAGOS
Construcción Y Servicios De La Construcción - Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.7907040/2212 De 2025 Departamento De Boyacá "MANTENIMIENTO DE ALGUNAS VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS SANTA ROSA DE VITERBO, PAZ DE RIO, TASCO Y VÍA CON CÓDIGO 6103 PUENTE BLANCO SANTA TERESA (CRUCE RUTA 64), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" | 1,801,894,488.23 | 1,611,484,378.08 | 1,610,516,101.00 | 1,420,804,583.00
Construcción Y Servicios De La Construcción -Proyecto - Mejoramiento de la vía con código 52492, Villa de Leyva - Alejandría - Gachantivá, en el Municipio de Villa de Leyva, en el Departamento de Boyacá, BPIN 2025004150022 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00
Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales Convenio 4164-2024 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL, LOGÍSTICO Y DE COMERCIALIZACIÓN DEL ORIENTE COLOMBIANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" | 665,472,398.50 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 | 192,000,000.00
Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales Convenio 069 IDEBOY "MODIFICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL INTEGRADO DRMI DEL LAGO SOCHAGOTA Y LA CUENCA QUE LO ALIMENTA, EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACA" | 984,070,000.00 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | 451,035,000.02
Presupuesto De Inversión

## Slide 17
Sistema General Regalias
Proyectos
$ 74,187,297,334.84

## Slide 18
DESCRIPCIÓN | FUENTE | DESCRIPCIÓN FTE. | PTO. DEFINITIVO | DISPONIBILIDAD | REGISTRO | PAGOS
Dotación de la plaza de mercado del municipio de Paipa en el Departamento de Boyacá BPIN 2025004150012 | 00AR | ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 2,849,153,128.32 | 2,849,153,128.32 | 2,825,302,694.00 | 1,800,603,478.00
Mejoramiento de la infraestructura de la Institución Educativa Campo Elias Cortés sede principal en el Municipio de Berbeo-Departamento de Boyacá, BPIN 2025004150004 | 00IL | ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA | 841,855,921.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mejoramiento de la infraestructura de la Institución Educativa Campo Elias Cortés sede principal en el Municipio de Berbeo-Departamento de Boyacá, BPIN 2025004150004 | 00AD | ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) | 3,476,758,131.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Mejoramiento de la segunda etapa de la vía Troncal del Carbón en el municipio de Samacá, Departamento de Boyacá, BPIN2024004150431 | 00AR | ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 25,137,731,295.97 | 25,137,731,295.97 | 25,137,006,037.21 | 236,172,000.00
Mejoramiento de la vía con código 52492, Villa de Leyva - Alejandría - Gachantivá, en el Municipio de Villa de Leyva, en el 00AD 4.238.679.045,56 Departamento de Boyacá BPIN 2025004150022 | 00AD | ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) | 4,238,679,045.56 | 4,238,679,045.56 | 0.00 | 0.00
Mejoramiento de la via que conduce del municipio de Ráquira al centro poblado la Candelaria, municipio de Ráquira Departamento de Boyacá BPIN 2024004150430 | 00AD | ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 57,196,818.06 | 0.00
Mejoramiento de la via que conduce del municipio de Ráquira al centro poblado la Candelaria, municipio de Ráquira Departamento de Boyacá BPIN 2024004150430 | 00AR | ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 20,662,788,435.76 | 20,662,788,435.76 | 1,197,731,033.94 | 0.00
Presupuesto De SGR

## Slide 19
DESCRIPCIÓN | FUENTE | DESCRIPCIÓN FTE. | PTO. DEFINITIVO | DISPONIBILIDAD | REGISTRO | PAGOS
Mejoramiento de la vía secundarla Úmbita - Puente Sisa del municipio de Úmbita - Departamento de Boyacá BPIN 2024004150432 | 00AR | ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 4,999,880,507.92 | 46,721,164.80
Mejoramiento de la vía secundarla Úmbita - Puente Sisa del municipio de Úmbita - Departamento de Boyacá BPIN 2024004150432 | 00IL | ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA | 629,761,803.07 | 629,761,803.07 | 629,193,620.88 | 5,886,835.20
Mejoramiento Del Escenario Recreativo En El Barrio Cargua Del Municipio De Duitama, Departamento De Boyacá, BPIN20250041510018 | 00AD | ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) | 2,992,616,784.07 | 2,992,616,784.07 | 0.00 | 0.00
Mejoramiento del escenario recreo deportivo en la vereda deRunta de la ciudad de Tunja Departamento de Boyacá, BPIN2025004150021 | 00AD | ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) | 4,591,984,152.16 | 4,591,984,152.16 | 0.00 | 0.00
Mejoramiento del escenario recreo-deportivo en la Institución Educativa Técnico Industrial Julio Flórez en la Sede Principal del Municipio De Chiquinquirá, Departamento De Boyacá BPIN 2024004150433 | 00IL | ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA | 172,227,715.59 | 172,227,715.59 | 0.00 | 0.00
Mejoramiento del escenario recreo-deportivo en la Institución Educativa Técnico Industrial Julio Flórez en la Sede Principal del Municipio De Chiquinquirá, Departamento De Boyacá BPIN2024004150433 | 00AD | ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) | 104,161,676.00 | 104,161,676.00 | 0.00 | 0.00
Mejoramiento del escenario recreo-deportivo en la InstituciónEducativa Técnico Industrial Julio Flórez en la Sede Principal del Municipio De Chiquinquirá, Departamento De Boyacá BPIN 2024004150433 | 00AD | ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) | 2,489,579,245.33 | 2,489,579,245.33 | 0.00 | 0.00
Presupuesto De SGR

## Slide 20
ÁREA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
INFORME
TERCER TRIMESTRE JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

## Slide 21
CONVENIOS Y CONTRATOS SIN LIQUIDAR VIGENCIAS ANTERIORES
No. CONVENIO O CONTRATO INTERAMINISTRATIVO | ENTIDAD | OBJETO | VALOR | PLAZO | ESTADO | OBSERVACIÓN
CONTRATO 8742023/2023 |  | “PRESTAR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y ALQUILER DE MAQUINARIA QUE PERMITA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN LOS DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL.” | $2,000.000.000,00 | HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024 | TERMINADO | SE REALIZA AUDIENCIA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN (23/MAY/25), ESTA PENDIENTE FALLO.
CONVENIO 3348/2022 (IVA) |  | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BOYACÁ PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA POR MEDIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $1.999.999.106,63 | 1 MES Y 8 DÍAS | TERMINADO | SE ESTA TRAMITANDO CONCEPTO DEL IVA
CONVENIO 2803/2021 |  | CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS QUE CONTRIBUYA DE MANERA EFECTIVA A LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $1.499.998.942,64 | 2 MESES Y 20 DÍAS | TERMINADO | SE REALIZARON LAS VISITAS Y CONSOLIDACIÓN DE LA TOTALIDAD DE RESERVORIOS REALIZADOS

## Slide 22
No. CONVENIO O CONTRATO INTERAMINISTRATIVO | ENTIDAD | OBJETO | VALOR | PLAZO | ESTADO
CONVENIO 088/2021 |  | AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $0,00 | 4 AÑOS, 11 MESES Y 11 DÍAS | VIGENTE
CONTRATO 2831/2024 |  | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA GOBERNACION DE BOYACA | $244.917.973,00 | 10 MESES Y 26 DÍAS | VIGENTE (suspendido)
CONVENIO 3762/2024 |  | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA CODIGO 55BY04 PUENTE DE BOYACA – SAMACA – EL INFIERNO (CRUCE RUTA 60), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. | $2.639.346.340,36 | 8 MESES Y 25 DÍAS | VIGENTE (suspendido)
CONVENIOS VIGENTES 2025

## Slide 23
CONVENIOS VIGENTES 2025
No. CONVENIO O CONTRATO INTERAMINISTRATIVO | ENTIDAD | OBJETO | VALOR | PLAZO | ESTADO
CONVENIO 4164/2024 |  | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS, JURÍDICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ (IDEBOY) Y LA ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BOYACÁ S.A.S. (ASDETBOY S.A.S) EN EL PROYECTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL, LOGÍSTICO Y DE COMERCIALIZACIÓN DEL ORIENTE COLOMBIANO EN EL DEPARTAMENTO. | $665.472.398,50 | 9 MESES | VIGENTE (suspendido)
CONTRATO 069/2024 |  | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL INTEGRADO DRMI DEL LAGO SOCHAGOTA Y LA CUENCA QUE LO ALIMENTA, EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $1.101.174.330,00 | 12 MESES | VIGENTE

## Slide 24
CONVENIOS VIGENTES 2025
No. CONVENIO O CONTRATO INTERAMINISTRATIVO | ENTIDAD | OBJETO | VALOR | PLAZO | ESTADO
CONVENIO 4164/2024 |  | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS, JURÍDICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ (IDEBOY) Y LA ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BOYACÁ S.A.S. (ASDETBOY S.A.S) EN EL PROYECTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL, LOGÍSTICO Y DE COMERCIALIZACIÓN DEL ORIENTE COLOMBIANO EN EL DEPARTAMENTO. | $665.472.398,50 | 9 MESES | VIGENTE (suspendido)
CONTRATO 069/2024 |  | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL INTEGRADO DRMI DEL LAGO SOCHAGOTA Y LA CUENCA QUE LO ALIMENTA, EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $1.101.174.330,00 | 12 MESES | VIGENTE

## Slide 25
CONVENIOS VIGENTES 2025
No. CONVENIO O CONTRATO INTERAMINISTRATIVO | ENTIDAD | OBJETO | VALOR | PLAZO | ESTADO
CONVENIO 4773/2024 |  | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA SAS PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CON CODIGO 60BYA SECTOR VILLA DE LEIVA – EL MUELLE Y EL CORREDOR CON CODIGO 62BY01 DENOMINADO EL MUELLE – SANTA SOFIA – MONIQUIRA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA CODIGO 55GY03 CRUCE RUTA 55 (TIERRA NEGRA) - JENESANO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | $3.206.015.759,47 | 7 MESES Y 1 DÍA | VIGENTE (suspendido)
CONVENIO 0140/2024 |  | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ - ITBOY Y LA SOCIEDAD TIERRASUA S.A.S, PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO BOYACÁ. | $671.483.655,25 | 8 MESES | VIGENTE
CONTRATO 235/2025 |  | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA MAYOR DE TUNJA Y TIERRASUA S.A.S PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE TUNJA | $450.000.000,00 | 165 DÍAS | TERMINADO – EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

## Slide 26
CONVENIOS VIGENTES 2025
No. CONVENIO O CONTRATO INTERAMINISTRATIVO | ENTIDAD | OBJETO | VALOR | PLAZO | ESTADO
CONVENIO 0657/2025 |  | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA POR MEDIO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AÑO 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $5.049.996.400,00 | 10 MESES y 6 DIAS | VIGENTE
CONTRATO 1303/2025 |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO | $1.528.756.720,00 | 5 MESES | TERMINADO

## Slide 27
CONVENIOS VIGENTES 2025
No. CONVENIO O CONTRATO INTERAMINISTRATIVO | ENTIDAD | OBJETO | VALOR | PLAZO | ESTADO
CD-INDEPORTES-065-2025 |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DE INDEPORTES-BOYACA | $250.706.899,50 | 9 MESES Y 05 DIAS | VIGENTE
Contrato 1708-2025 |  | FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITIGACION DE SITUACIONES DE RIESGO MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA | $756,724,000,00 | 6 MESES | VIGENTE
CONVENIO 2108/2025 |  | MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CON CÓDIGO 55BY09 EN EL TRAMO DENOMINADO PUENTE LA BALSA – PANTANO DE VARGAS Y EL CORREDOR CON CÓDIGO 55BY08 EN EL TRAMO DENOMINADO PANTANO DE VARGAS - TERMALES, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | $1,390,977,904,44 | 1 MES | TERMINADO

## Slide 28
CONVENIOS VIGENTES 2025
No. CONVENIO O CONTRATO INTERAMINISTRATIVO | ENTIDAD | OBJETO | VALOR | PLAZO | ESTADO
CONVENIO 2212/2025 |  | “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL MANTENIMIENTO DE ALGUNAS VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS SANTA ROSA DE VITERBO, PAZ DE RIO, TASCO Y VÍA CON CÓDIGO 6103 PUENTE BLANCO SANTA TERESA (CRUCE RUTA 64), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. | $1,801,894,488,23 | 1 MES | TERMINADO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2725/2025 |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO | $2.852.500.295,00 | 4 MESES Y 23 DIAS | VIGENTE
CONVENIO 2954 DE 2025 |  | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA DESDE EL CEMENTERIO HASTA EL ALTO DE LOS MIGUELES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | $ 980.157.120,52 | 2 MESES Y 15 DIAS | VIGENTE

## Slide 29
CONVENIOS VIGENTES 2025
No. CONVENIO O CONTRATO INTERAMINISTRATIVO | ENTIDAD | OBJETO | VALOR | PLAZO | ESTADO
CONVENIO 3261/2025 |  | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA EJECUTAR EL CONVENIO CO1. PCCNTR.8284291/3091 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA. | $11.541.976.480,44 | 3 MESES | VIGENTE

## Slide 30
Valor total contratos celebrados julio - septiembre Vigencia 2025:
$ 58.984.260.095,10
Total contratos celebrados: 35
Contratos de prestación de servicios: 26
Contratos de interventoría: 3
Contratos de suministro: 1
Compraventa: 0
Contratos de Alquiler: 0
Contratos de Obra: 5
Chart: 
| Contratos de Prestación de Servicios | Contratos de imnterventoria: | Contratos de Suministro | Contratos de Compraventa | Contratos de Alquiler | Contratos de Obra | TOTAL CONTRATOS: 35
Contratos Julio- Agosto- Septiembe 2025 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5
TOTAL CONTRATOS CELEBRADOS
DE JULIO - SEPTIEMBRE 2025

## Slide 31
PROYECTO NO. | DESCRIPCIÓN | VALOR
BPIN 2024004150430 | Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Ráquira al centro poblado La Candelaria, Municipio de Ráquira Departamento de Boyacá | $21.662.788.435,76
BPIN 2024004150432 | Mejoramiento de la vía secundaria Úmbita- Puente Sisa del Municipio de Úmbita- Departamento de Boyacá | $5.629.761.803,07
BPIN 2024004150431 | Mejoramiento de la segunda etapa de la vía Troncal del Carbón en el municipio de Samacá Departamento de Boyacá | $25.137.731.295,97
BPIN 2025004150012 | Dotación de la plaza de mercado del Municipio de Paipa en el Departamento de Boyacá | $2.849153.128,32
PROYECTOS ASIGNADOS REGALIAS
JULIO - SEPTIEMBRE 2025

## Slide 32
PROYECTOS ASIGNADOS REGALIAS
JULIO - SEPTIEMBRE 2025
PROYECTO NO. | DESCRIPCIÓN | VALOR
BPIN 2025004150021 | "Mejoramiento del escenario recreo deportivo en la vereda de Punta de la ciudad de Tunja Departamento de Boyacá" | $ 4.591.984.152,16
BPIN 2025004150004 | "Mejoramiento de la infraestructura de la Institución Educativa Campo Elías Cortés sede principal en el Municipio de Berbeo Departamento Boyacá” | $ 4.318.614.053,01
BPIN 2025004150018 | “MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO EN EL BARRIO CARGUA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” | $2.992.616.784,07
BPIN 2024004150433 | Mejoramiento del escenario recreo-deportivo en la Institución Educativa Técnico Industrial Julio Flórez en la Sede Principal del Municipio De Chiquinquirá, Departamento De Boyacá | $ 2.765.968.636,92

## Slide 33
PROYECTOS ASIGNADOS REGALIAS
JULIO - SEPTIEMBRE 2025
PROYECTO NO. | DESCRIPCIÓN | VALOR
BPIN 2025004150022 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON CÓDIGO 52492, VILLA DE LEYVA - ALEJANDRÍA - GACHANTIVÁ, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $ 5.338.679.045,56
VALOR TOTAL PROYECTOS ASIGNADOS |  | $75.287.297.334,84

## Slide 34
CONTRATOS A TÉRMINO INDEFINIDO
CELEBRADOS VIGENCIAS ANTERIORES
Contratos en cumplimiento a fallo de tutela vigente a 31 de diciembre de 2024:
FERMIN LA VERDE (VIGENTE)
Salario Básico | Auxilio de Transporte | Fecha de Ingreso
$1.699.869 | $200.000 | 9/12/2021

## Slide 35
CONTRATOS LABORALES A TÉRMINO FIJO CELEBRADOS DE JULIO – SEPTIEMBRE 2025
CONTRATOS DE TIERRASUA:
HASTA EL 30/09/25: 11
CONTRATOS DE INDEPORTES:
HASTA EL 30/09/25: 1
CONTRATOS DE GESTION DEL RIESGO:
HASTA EL 30/09/25: 40
Chart: CONTRATOS A TÉRMINO FIJO
| TIERRASUA | GESTIÓN DEL RIESGO | INDEPORTES
Ventas | 11 | 40 | 1
Total Contratos Suscritos: 52

## Slide 36
Informe de Entrega de Dotación al Personal
FECHA DE ENTREGA | TIERRASUA | GESTION DEL RIESGO | 
 | OPERARIOS | OPERARIOS | CONDUCTORES
29/08/2025 | 53 | 15 | 25
Dotación
Overol
Botas de seguridad
Camiseta polo
Elementos de protección
Casco de seguridad
Gafas
Protector auditivo
Tapabocas
Guantes
Observaciones
Todos los elementos fueron entregados con firma de recibido.
No se reportaron faltantes ni inconformidades.
Entrega supervisada por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## Slide 37
ÁREA TÉCNICA
INFORME
TERCER TRIMESTRE JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

## Slide 38
CONVENIOS

## Slide 39
OBJETO
OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA CODIGO 55BY04 PUENTE DE BOYACA – SÁMACA – EL INFIERNO (CRUCE RUTA 60), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.
Convenio No. 3762 DE 2024
Valor | $ 2.639.346.340,36
Fecha de Inicio | 7 DE NOVIEMBRE DE 2024
Plazo de ejecución | SIETE (07) MESES y VEINTICINCO (25) DIAS
Estado | Terminado
Porcentaje de avance % | 100%
Terminado
En actualización del proyecto.
$ 2.639.346.340,36
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $1.903.935.257,00 | $0
Valor de la Adición | $735.411.083,36 | $735.411.083,36
ACTA 1 GOBER | $ 0 | $1.203.888.154,00
ACTA CORPO |  | $195.326.390,46
ACTA 2 GOBER |  | $104.062.416,56
ACTA 2 CORPOMISARA |  | $83.711.310,20
ACTA 3 GOBER |  | $240.098.879,94
ACTA 4 GOBER |  | $548.324.555,17
Liquidación | $ 0 | $263.934.634,04
Saldo a favor de la entidad | $ 0 | $0
Sumas iguales. | $ 2.639.346.340,36 | $2.639.346.340,36

## Slide 40
OBJETO
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ - ITBOY Y LA SOCIEDAD TIERRASUA S.A.S, PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTО BOYACÁ.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CD-ITBOY-0140 DE 2024
Valor convenio | $ 671.483.655,25
Fecha de Inicio | 30 de Diciembre 2024
Plazo de ejecución inicial | 4 meses
Plazo de ejecución final | 8 meses
Estado | En ejecución
Porcentaje de avance % | 82%
Estado de ejecución
$ 479.902.510,43
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor aporte ITBOY | $ 600.148.455,25 | $ 0
Valor aporte TIERRASUA | $ 71.335.200,00 | $ 71.335.200,00
Valor ejecutado | $ 0 | $ 484.062.148,23
Saldo por ejecutar. | $ 0 | $ 116.086.307,02
Sumas iguales. | $ 671.483.655,25 | $ 671.483.655,25
Avance ejecución: 82% Avance tiempo: 86%

## Slide 41
OBJETO
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA SAS PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CON CODIGO 60BYA SECTOR VILLA DE LEIVA – EL MUELLE Y EL CORREDOR CON CODIGO 62BY01 DENOMINADO EL MUELLE – SANTA SOFIA – MONIQUIRA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA CODIGO 55GY03 CRUCE RUTA 55 (TIERRA NEGRA) - JENESANO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Convenio 4773 DE 2024
En ejecución
El contrato se encuentra en ejecución, con corte al 30/09/2025, no se efectúo ningún pago.
Avance financiero:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 3.206.015.759,47 | $ 0
Valor de la Adición | $ 0 | $ 0
Acta 1 | $ 0 | $ 1.949.774.743,06
Acta 2 | $ 0 | $ 386.901.429,28
Acta 3 | $ 0 | $ 0
Saldo por ejecutar. | $ 0 | $ 869.339.587,13
Sumas iguales. | $ 3.206.015.759,47 | $ $ 3.206.015.759,47
Valor | $ 3.206.015.759,47
Fecha de Inicio | 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Plazo de ejecución | SIETE (07) MESES Y UN (01) DÍA
TRAMO VILLA DE LEYVA | $ 1.391.342.798,24
TRAMO TIERRA NEGRA | $ 1.814.672.961,23
Estado | EN EJECUCION
Porcentaje de avance % | 73%
$ 3.206.015.759,47

## Slide 42
OBJETO
MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CON CÓDIGO 55BY09 EN EL TRAMO DENOMINADO PUENTE LA BALSA – PANTANO DE VARGAS Y EL CORREDOR CON CÓDIGO 55BY08 EN EL TRAMO DENOMINADO PANTANO DE VARGAS - TERMALES, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Convenio
No. 2108 DE 2025
Valor | $ 1.390.977.904,44
Fecha de Inicio | 14 de MAYO 2025
Plazo de ejecución | 3 meses y 21 días
Estado | Terminado
Porcentaje de avance % | 100%
Terminado
Se firmó acta de terminación el 26/09/2025, en trámite presentación de informe final, actualización de garantías, para cierre y liquidación.
$ 1.384.919.159,25
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 1. 390.977.904,44 | $ 0
Valor de la Adición | $ 0 | $ 0
Valor Anticipo | $ 0 | $ 695.488.952,22
Acta 1 | $ 0 | $ 445.228.488,8
Liquidación | $ 0 | $ 244.201.718,23
Saldo a favor de la entidad | $ 0 | $ 6.058.745,19
Sumas iguales. | $ 1. 390.977.904,44 | $ 1. 390.977.904,44

## Slide 43
OBJETO
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL MANTENIMIENTO DE ALGUNAS VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS SANTA ROSA DE VITERBO, PAZ DE RIO, TASCO Y VÍA CON CÓDIGO 6103 PUENTE BLANCO SANTA TERESA (CRUCE RUTA 64), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Convenio interadministrativo
No. 2212 DE 2025
Valor | $1.801.894.488,23
Fecha de Inicio | 27 de MAYO 2025
Plazo de ejecución | 3 meses
Estado | TERMINADO
Porcentaje de avance % | 100%
Estado de ejecución del contrato o titulo adicional
$ 1.801.894.488,00
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 1.801.894.488,23 | $ 0
Valor de la Adición | $ 0 | $ 0
Valor Anticipo | $ 0 | $ 900.947.244,12
Acta 1 | $ 0 | $ 717.513.285,97
Saldo por cobrar. | $ 0 | $ 366.867.916,29
Sumas iguales. | $1.801.894.488,23 | 1.801.894.488,23

## Slide 44
OBJETO
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA DESDE EL CEMENTERIO HASTA EL ALTO DE LOS MIGUELES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Convenio interadministrativo
No. 2954 DE 2025
Valor | $980.157.120,52
Fecha de Inicio | 26 de Septiembre 2025
Plazo de ejecución | 2 Meses y 15 días
Estado | En ejecución
Porcentaje de avance % | 0%
Estado de ejecución del contrato o titulo adicional
$ 0
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 980.157.120,52 | $ 0
Valor de la Adición | $ 0 | $ 0
Valor Anticipo | $ 0 | $ 0
Acta 1 | $ 0 | $ 0
Saldo por cobrar. | $ 0 | $ 980.157.120,52
Sumas iguales. | $ 980.157.120,52 | $ 980.157.120,52

## Slide 45
OBJETO:
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL INTEGRADO DRMI DEL LAGO SOCHAGOTA Y LA CUENCA QUE LO ALIMENTA, EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Convenio o Contrato interadministrativo
No. 069 DE 2024
Valor | $1.101.174.330,00
Fecha de Inicio | 30 de octubre2025
Plazo de ejecución | 12 meses
Estado | En ejecución
Porcentaje de avance % | 64%
Estado de ejecución del contrato
Finalizados estudios técnicos, en proceso de ajustes finales para radicación a la autoridad ambiental
$ 703.661,409,01
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 1.101.174.330,00 | $ 0
Valor de la Adición | $ 00.00 | $ 0
Valor Anticipo | $ 0 | $ 0
Acta 1 | $ 0 | $ 198.211.379,00
Acta 2 | $ 0 | $ 124.395.993,48
Acta 3 | $ 0 | $ 127.556.364,21
Acta 4 | $ 0 | $ 253.497.672,33
Saldo por ejecutar. | $ 0 | $ 397.512.920,99
Sumas iguales. | $1.101.174.330,00 | $1.101.174.330,00

## Slide 46
OBJETO
AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS, JURÍDICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ (IDEBOY) Y LA ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BOYACÁ S.A.S. (ASDETBOY S.A.S) EN EL PROYECTO DE “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL, LOGÍSTICO Y DE COMERCIALIZACIÓN DEL ORIENTE COLOMBIANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
Convenio interadministrativo
No. 6164 DE 2024
Valor | $665.472.398,50
Fecha de Inicio | 31 de OCTUBRE 2024
Plazo de ejecución | 7 meses, 22 días
Estado | Suspendido
Porcentaje de avance % | 97%
$ 358.439.826,50
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 665.472.398,50 | $ 0
Valor de la Adición | $ 0 | $ 0
Valor Anticipo | $ 0 | $ 0
Acta 1 | $ 0 | $ 65.004.030,5
Acta 2 | $ 0 | $ 293.435.796,00
Saldo por ejecutar. | $ 0 | $ 307.032.572,00
Sumas iguales. | $665.472.398,50 | $665.472.398,50
Estado de ejecución del convenio
Contrato suspendido desde el 8 de septiembre de 2025, Avance fisico 97%

## Slide 47
CONTRATOS

## Slide 48
OBJETO
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA GOBERNACION DE BOYACA”.
Contrato interadministrativo
No. 2831 DE 2024
Valor | $ 244.917.973,00
Fecha de Inicio | 22 de AGOSTO 2024
Plazo de ejecución | DIEZ (10) MESES y VEINTISEIS (26) DIAS.
Estado | Suspendido
% AVANCE FINANCIERO | 86%
% AVANCE REAL | 100%
$210.727.423,87
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 244,917,973.00 | $ 0
Valor de la Adición | $ 0 | $ 0
Valor Anticipo | $ 0 | $ 0
Acta 1 | $ 0 | $122,458,986.50
Acta 2 (EN TRAMITE) | $ 0 | $ 88.268.437,47
Saldo por ejecutar. | $ 0 | $34.190.549,03
Sumas iguales. | $ 244,917,973.00 | $ 244,917,973.00
SUSPENDIDO DESDE 5 AGOSTO DE 2025
EL CONTRATO ESTA EN PROCESO DE TRÁMITE PARA ADICIÓN

## Slide 49
OBJETO
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3762 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA ALIANZA SOCIETARIA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BOYACÁ ASTEDBOY S.A.S.
Contrato No. IPVO-001 DE 2024
ORBEING - SAMACÁ
Valor | $2.203.157.295,94
Fecha de Inicio | 22 DE NOVIEMBRE DE 2024
Plazo de ejecución | SEIS (06) MESES y CATORCE (14) DIAS
Estado | Terminado
Porcentaje de avance % | 100%
Terminado
En proceso de liquidación.
$ 2.203.157.295,94
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 2.203.157.295,94 | $ 0
Valor de la Adición No.1 | $ 449.772.112,94 | $ 0
Valor de la Adición No.2 | $ 173.127.180,00 | $ 0
Acta 1 | $ 0 | $ 345.348.505,50
Acta 2 |  | $ 461.306.337,32
Acta 2 |  | $ 515.685.701,66
Acta 2 |  | $ 491.040.044,96
Acta 2 |  | $ 169.460.976,91
Liquidación |  | $ 220.315.729,59
Saldo a favor de la entidad | $ 0 | $ 0
Sumas iguales. | $ $ 2.203.157.295,94 | $ $ 2.203.157.295,94

## Slide 50
OBJETO
SIT -80 AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA MAYOR DE TUNJA Y TIERRASUA S.A.S PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE TUNJA
Contrato interadministrativo
No. 235 DE 2025
Valor | $450.000.000,00
Fecha de Inicio | 30 de enero 2025
Plazo de ejecución | 165 días
Estado | En liquidación
Porcentaje de avance % | 100%
$ 450.000.000,00
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 450.000.000,00 | $ 0
Valor de la Adición | $ 0 | $ 0
Valor Anticipo | $ 0 | $ 225.000.000,00
Acta 1 | $ 0 | $ 144.603.471,23
Saldo por cobrar. | $ 0 | $ 80.369.528,77
Sumas iguales. | $ 450.000.000,00 | $ 450.000.000,00

## Slide 51
OBJETO
CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 4773 DE 2024 CELEBRADO ENTRE ELDEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S., CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA SAS PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CON CODIGO 60BYA SECTOR VILLA DE LEIVA – EL MUELLE Y EL CORREDOR CON CODIGO 62BY01 DENOMINADO EL MUELLE – SANTA SOFIA – MONIQUIRA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA CODIGO 55GY03 CRUCE RUTA 55 (TIERRA NEGRA) - JENESANO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”
Contrato No. IPVO-004 DE 2025
EQUIPOS Y TRITURADOS
En ejecución
El contrato se encuentra en ejecución, con corte al 30/09/2025, no se efectúo ningún pago.
$ 2.423.849.019,80
Avance financiero:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 2.423.849.019,80 | $ 0
Valor de la Adición | $ 0 | $ 0
Valor Anticipo | $ 0 | $ 0
Acta 1 | $ 0 | $ 832.971.615,31
Acta 2 | $ 0 | $ 775.370.667,24
Acta 3 | $ 0 | $ 215.387.910,02
Saldo por ejecutar. | $ 0 | $ 600.118.827,23
Sumas iguales. | $ 2.423.849.019,80 | $ 2.423.849.019,80
Valor | $ 2.423.849.019,80
Fecha de Inicio | 07 DE ABRIL DE 2025
Plazo de ejecución | SEIS (06) MESES
TRAMO VILLA DE LEYVA | $ 1.323.779.811,97
TRAMO TIERRA NEGRA | 1.100.069.207,83
Estado | En ejecución
Porcentaje de avance % | 76%

## Slide 52
OBJETO
CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.7839480/2108 DE 2025 con objeto “MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CON CÓDIGO 55BY09 EN EL TRAMO DENOMINADO PUENTE LA BALSA – PANTANO DE VARGAS Y EL CORREDOR CON CÓDIGO 55BY08 EN EL TRAMO DENOMINADO PANTANO DE VARGAS - TERMALES, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Contrato
No. IPVO-006 DE 2025
Contratista: | TRITURADOS PAZ DEL RIO
Valor | $1.157.112.697,61
Fecha de Inicio | 03 de Junio 2025
Plazo de ejecución | 3 meses
Estado | Terminado
Porcentaje de avance % | 100%
Terminado
Se suscribió acta de terminación el 26/09/2025, y acta de Recibo final el 30/09/2025. En aprobación de garantías para liquidación.
$ 1.156.460.992,68
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 1.157.112.697,61 | $ 0
Valor de la Adición | $ 0 | $ 0
Valor Anticipo | $ 0 | $ 0
Acta 1 | $ 0 | $ 578.556.723,00
Acta 2 | $ 0 | $ 434.416.870,95
Liquidación | $ 0 | $ 143.487.398,73
Saldo a favor de la entidad | $ 0 | $ 651.704,94
Sumas iguales. | $ 1.157.112.697,61 | $ 1.157.112.697,61

## Slide 53
OBJETO
“CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.7907040/2212 DE 2025 con objeto “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S PARA EL MANTENIMIENTO DE ALGUNAS VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS SANTA ROSA DE VITERBO, PAZ DE RIO, TASCO Y VÍA CON CÓDIGO 6103 PUENTE BLANCO SANTA TERESA (CRUCE RUTA 64), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
Contrato No. IPVO 009 DE 2025
CONTRATISTA: | TRITURADOS PAZ DEL RIO
Valor | $1.610.516.101,0
Fecha de Inicio | 12 de Junio 2025
Plazo de ejecución | 1 mes
Estado | En liquidación
Porcentaje de avance % | 100%
$ 1.610.516.101,0
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 1.610.516.101,0 | $ 0
Valor de la Adición | $ 0 | $ 0
Valor Anticipo | $ 0 | $ 0
Actas pagas | $ 0 | $ 1.420.804.583,00
Saldo por cobrar. | $ 0 | $ 189.711.518,00
Sumas iguales. | $1.610.516.101,0 | $1.610.516.101,0

## Slide 54
SGR
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

## Slide 55
OBJETO
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATO No. IPVO 017 DE 2025
CONTRATISTA: | JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
Valor | $ 368.302.174,03
Fecha de Inicio | 19 de Agosto 2025
Plazo de ejecución | 10 Meses
Estado | En ejecución
Porcentaje de avance % | 2%
Estado de ejecución del contrato o titulo adicional
$ 7.366.043,48
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 368.302.174,03 | $ 0
Valor de la Adición | $ 0 | $ 0
Valor Anticipo | $ 0 | $ 0
Acta 1 | $ 0 | $ 0
Saldo por cobrar. | $ 0 | $ 368.302.174,03
Sumas iguales. | $ 368.302.174,03 | $ 368.302.174,03

## Slide 56
OBJETO
MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Contrato No. IPO 001 DE 2025
CONTRATISTA: | CONSORCIO SISA 2025
Valor | $ 5.260.771.954,77
Fecha de Inicio | 19 de Septiembre 2025
Plazo de ejecución | 10 Meses
Estado | En ejecución
Porcentaje de avance % | 2%
Estado de ejecución del contrato o titulo adicional
$ 105.215.439,10
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 5.260.771.954,77 | $ 0
Valor de la Adición | $ 0 | $ 0
Valor Anticipo | $ 0 | $2.104.308.781,91
Acta 1 | $ 0 | $ 0
Saldo por cobrar. | $ 0 | $ 3.156.463.172,86
Sumas iguales. | $ 5.260.771.954,77 | $ 5.260.771.954,77

## Slide 57
OBJETO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
Contrato
No. IPVO-018 DE 2025
CONTRATISTA: | FUENTES PEREZ Y ASOCIADOS S.A.S
Valor | $ 1.519.802.550,00
Fecha de Inicio | 04 de Septiembre 2025
Plazo de ejecución | 15 meses
Estado %Avance | En ejecución (0,14%)
En ejecución
El contrato se encuentra en ejecución, con corte al 30/09/2025, no se efectúo ningún pago.
$ 2.094.220,66
Avance financiero:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 1.519.802.550,00 | $ 0
Valor de la Adición | $ 0 | $ 0
Valor Anticipo | $ 0 | $ 0
Acta 1 | $ 0 | $ 0
Acta 2 | $ 0 | $ 0
Acta 3 | $ 0 | $ 0
Saldo por ejecutar. | $ 0 | $ 1.519.802.550,00
Sumas iguales. | $ 1.519.802.550,00 | $ 1.519.802.550,00

## Slide 58
OBJETO
MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBON EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Contrato
No. IPO-002 DE 2025
CONTRATISTA: | CONSORCIO RUTA MINERA
Valor | $ 23,617,203,487.21
Fecha de Inicio | 04 de Septiembre 2025
Plazo de ejecución | 15 meses
Estado %Avance | En ejecución (0,14%)
En ejecución
El contrato se encuentra en ejecución, con corte al 30/09/2025, no se efectúo ningún pago.
$ 32.543.461,43
Avance obra:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 23,617,203,487.21 | $ 0
Valor de la Adición | $ 0 | $ 0
Valor Anticipo | $ 0 | $ 0
Acta 1 | $ 0 | $ 0
Acta 2 | $ 0 | $ 0
Acta 3 | $ 0 | $ 0
Saldo por ejecutar. | $ 0 | $ 23,617,203,487.21
Sumas iguales. | $ 23,617,203,487.21 | $ 23,617,203,487.21

## Slide 59
OBJETO
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Contrato
No. IPO-003 DE 2025
CONTRATISTA: | CONSORCIO LA CANDELARIA
Valor | $20.406.995.280,12
Fecha de Inicio | 01 de Octubre 2025
Plazo de ejecución | 12 meses
Estado %Avance | En ejecución (0,0%)
En ejecución
El contrato se encuentra en ejecución, a partir del 01/10/2025.
$ 0
Avance financiero:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $20.406.995.280,12 | $ 0
Valor de la Adición | $ 0 | $ 0
Valor Anticipo | $ 0 | $ 0
Acta 1 | $ 0 | $ 0
Acta 2 | $ 0 | $ 0
Acta 3 | $ 0 | $ 0
Saldo por ejecutar. | $ 0 | $20.406.995.280,12
Sumas iguales. | $20.406.995.280,12 | $20.406.995.280,12

## Slide 60
OBJETO
“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
Contrato
No. IPVO-019 DE 2025
CONTRATISTA: | CONSORCIO INTERCANDELARIA
Valor | $ 1.254.927.852
Fecha de Inicio | 01 de Octubre 2025
Plazo de ejecución | 12 meses
Estado %Avance | En ejecución (0,0%)
En ejecución
El contrato se encuentra en ejecución, a partir del 01/10/2025.
$ 0
Avance financiero:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $1.254.927.852 | $ 0
Valor de la Adición | $ 0 | $ 0
Valor Anticipo | $ 0 | $ 0
Acta 1 | $ 0 | $ 0
Acta 2 | $ 0 | $ 0
Acta 3 | $ 0 | $ 0
Saldo por ejecutar. | $ 0 | $1.254.927.852
Sumas iguales. | $1.254.927.852 | $1.254.927.852

## Slide 61
DECRETO: 0415 del 29 de Abril de 2025
OBJETO: “DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE! MUNICIPIO DE PALPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
PROYECTO DE REGALÍAS
# | N° CONTRATO | VALOR CONTRATADO
1 | IPVO-010-2025 | $ 1,477,852,194.00
2 | IPVO-011-2025 | $ 243,226,480.00
3 | IPVO-012-2025 | $ 457,459,780.00
4 | IPVO-013-2025 | $ 244,800,000.00
5 | IPVO-016-2025 | $ 256,445,800.00
6 | RE-088-2025 | $ 145,518,440.00
TOTAL CONTRATADO |  | $ 2.825.342.694,00
$ 2.849.153.128,32
Total valor Asignado:
Diferencia (≠) 23.850.434,32
BPIN: 2025004150012

## Slide 62
OBJETO
IPVO-010-2025 “SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
PROYECTO DE REGALÍAS
Dotación de la plaza de mercado de Paipa
Contratista | FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S
Valor | $1.477.852.194,00
Fecha de Inicio | 16 de JUNIO 2025
Plazo de ejecución | 3 MESES
Ejecución | 100 %
Estado | LIQUIDADO
$ 1.477.852.195,00
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $1.477.852.194,00 | $ 0,00
Valor de la Adición | $ 0,00 | $ 0,00
Valor Anticipo | $ 0,00 | $ 591.140.877,60
Acta 1 | $ 0,00 | $ 613.185.056,40
Acta 2 (Liquidación) | $ 0,00 | $ 273.526.260,00
Acta n | $ 0,00 | $ 0,00
Saldo por ejecutar. | $ 0,00 | $ 0,00
Sumas iguales. | $1.477.852.194,00 | $1.477.852.194,00

## Slide 63
OBJETO
IPVO-011-2025 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
PROYECTO DE REGALÍAS
Dotación de la plaza de mercado de Paipa
Contratista | INGEPLANOS S.A.S
Valor | $ 243.226.480,00
Fecha de Inicio | 20 de JUNIO 2025
Plazo de ejecución | 3 MESES
Prórroga N° 1 | 8 DÍAS
Ejecución | 100 %
Estado | En Proceso de Liquidación
$ 243.266.480,00
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $243.226.480,00 | $ 0,00
Valor de la Adición | $ 0,00 | $ 0,00
Valor Anticipo | $ 0,00 | $ 0,00
Acta 1 (Liquidación) | $ 0,00 | $243.226.480,00
Acta 2 | $ 0,00 | $ 0,00
Saldo por ejecutar. | $ 0,00 | $ 0,00
Sumas iguales. | $243.226.480,00 | $243.226.480,00

## Slide 64
OBJETO
IPVO-012-2025 “SUMINISTRO DE MUEBLES ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLES, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
PROYECTO DE REGALÍAS
Dotación de la plaza de mercado de Paipa
Contratista | INDUSTRIAS JAICO Y COLDECI S.A.S
Valor | $ 457.459.780,00
Fecha de Inicio | 26 de JUNIO 2025
Plazo de ejecución | 3 MESES
Ejecución | 99.96 %
Estado | En Proceso de Liquidación
$ 457.459.780,00
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $457.459.780,00 | $ 0,00
Valor de la Adición | $ 0,00 | $ 0,00
Valor Anticipo | $ 0,00 | $ 0,00
Acta 1 | $ 0,00 | $ 108.045.245,00
Acta 2 | $ 0,00 | $ 79.742.910,00
Acta 3 | $ 0,00 | $ 134.963.129,00
Acta 4 (Liquidación) | $ 0,00 | $ 134.551.560,00
Saldo por ejecutar (a favor de la entidad) | $ 0,00 | $ 156.936,00
Sumas iguales. | $457.459.780,00 | $457.459.780,00
Nota: La diferencia evidenciada en el saldo por ejecutar a favor de la entidad se justifica mediante el documento de Modificatorio 1 al presente contrato de fecha 10 de septiembre de 2025.

## Slide 65
OBJETO
IPVO-013-2025 “SUMINISTRO DE EQUIPOS OPERATIVOS, MOBILIARIO DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA DOTACIÓN PLAZA DE MERCADO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
PROYECTO DE REGALÍAS
Dotación de la plaza de mercado de Paipa
Contratista | L&A COMERCIAL S.A.S
Valor | $ 244.800.000,00
Fecha de Inicio | 20 de JUNIO 2025
Plazo de ejecución | 3 MESES
Ejecución | 98.43 %
Estado | En proceso de Liquidación
$ 244.800.000,00
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 244.800.000,00 | $ 0,00
Valor de la Adición | $ 0,00 | $ 0,00
Valor Anticipo | $ 0,00 | $ 0,00
Acta 1 (Liquidación) | $ 0,00 | $ 240.948.367
Saldo por ejecutar (a favor de la entidad) | $ 0,00 | $ 3.851.633,00
Sumas iguales. | $ 244.800.000,00 | $ 244.800.000,00
Nota: El saldo sin ejecutar obedece a el valor del ítem 1.1, el cual corresponde a una hidro lavadora la cual no se suministró en razón a que, no se encontró en el mercado ni igual ni superior a las especificaciones técnicas dadas con el valor ofertado, de lo anterior se dejó la documentación respectiva.

## Slide 66
OBJETO
IPVO-016-2025 “SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ZONAS EXTERIORES Y UPS PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
PROYECTO DE REGALÍAS
Dotación de la plaza de mercado de Paipa
Contratista | INGENIAMOX S.A.S
Valor | $256.445.800,00
Fecha de Inicio | 28 de JULIO 2025
Plazo de ejecución | 3 MESES
Ejecución | 65.68 %
Estado | En Proceso de Liquidación
$ 256.445.800,00
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $256.445.800,00 | $ 0,00
Valor de la Adición | $ 0,00 | $ 0,00
Valor Anticipo | $ 0,00 | $ 0,00
Acta 1 (Liquidación) | $ 0,00 | $ 168.441.065,42
Saldo por ejecutar (a favor de la entidad) | $ 0,00 | $88.004.734,58
Sumas iguales. | $256.445.800,00 | $256.445.800,00
Nota: La diferencia evidenciada en el saldo por ejecutar a favor de la entidad se justifica mediante el documento de Modificatorio 1 al presente contrato de fecha 10 de septiembre de 2025.

## Slide 67
OBJETO
IPUO-088-2025 “PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION "DOTACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”
PROYECTO DE REGALÍAS
Dotación de la plaza de mercado de Paipa
Valor | $ 145.518.440,00
Fecha de Inicio | 23 de MAYO 2025
Plazo de ejecución | 5 MESES
Prórroga N° 1 | 1 MES
Fecha de terminación | 22 de Octubre
Estado | EN EJECUCIÓN
$ 145.518.440,00
Total valor ejecutado:
CONCEPTO | DEBE | HABER
Valor del Contrato | $ 145.518.440,00 | $ 0,00
Valor de la Adición | $ 0,00 | $ 0,00
Valor Anticipo | $ 0,00 | $ 0,00
Acta 1 (En Trámite) | $ 0,00 | $ 58.202.187,00
Saldo por ejecutar. | $ 0,00 | $ 81.682.335,00
Sumas iguales. | $ 145.518.440,00 | $ 145.518.440,00

## Slide 68
ÁREA OPERATIVA
INFORME
TERCER TRIMESTRE JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

## Slide 69
01
CONVENIOS Y CONTRATOS

## Slide 70
OBJETO
Aunar esfuerzos entre el departamento de Boyacá y Tierrasua S.A.S para el fortalecimiento en la red vial secundaria y terciaria por medio del mantenimiento periódico y rutinario de la infraestructura vial año 2025, en el departamento de Boyacá.
Convenio Interadministrativo
No. 0657 DE 2025
Valor | $5.049.996.400,00
Adicional N° 1 | $ 2.497.513.000,00
Valor Total | $ 7.547.509.400,00
Fecha de Inicio | 13 de Febrero de 2025
Plazo de ejecución | 5 meses
Prorroga N° 1 | 1 mes
Prorroga N° 2 | 18 días
Prorroga N° 3 | 4 meses
Plazo Total de Ejecución | 10 meses y 18 días
Fecha de Terminación | 31 de Diciembre de 2025
Estado | En ejecución
Estado de ejecución del contrato
Desde el inicio de convenio a corte de 30 de septiembre de 2025 se ha ejecutado el 77.48% del valor total del convenio teniendo en cuenta el aporte de Tierrasua S.A.S, por consiguiente una ejecución en tiempo de 70.81%.
$ 5.848.125.993,33
Total valor ejecutado:
COSTO DEL PROYECTO |  | ESTADO
Anticipo | $2.499.999.950,00 | Pagada
Anticipo de Adicional | $1.236.500.000,00 | Sellada
Valor Actas (1-6) | $4.318.834.593,00 | Pagadas
Acta 7 (Ago) | $ 686.905.200,00 | Revisión
Acta 8 (Sep) | $ 767.876.700,00 | En proceso de revisión y radicación

## Slide 71
OBJETO
Prestación de servicios para garantizar la operación de la maquinaria pesada y vehículos livianos de la unidad de gestión del riesgo del departamento de Boyacá.
Contrato Interadministrativo
No. 1303 DE 2025
Valor | $1.528.756.720,00
Fecha de Inicio | 27 de Febrero de 2025
Plazo de ejecución | 4 meses
Prorroga N° 1 | 1 mes
Fecha de terminación | 26 de junio de 2025
Fecha de Terminación real | 26 de Julio de 2025
Estado | En liquidación
Estado de ejecución del contrato
A corte del 30 de septiembre de 2025 se ha ejecutado un 89% de valor del contrato y un 100% del tiempo establecido
$ 1.367.102.627,00
Total valor ejecutado:
COSTO DEL PROYECTO |  | ESTADO
Valor del Anticipo | $ 764.378.360,00 | Pagado
Valor Actas (1-3) | $822.112.873,00 | Pagado
Acta 4 | $ 544.989.754,00 | En revisión por la Supervisión

## Slide 72
OBJETO
Fortalecimiento en la atención de emergencias y obras de mitigación de situaciones de riesgo mediante el uso de maquinaria amarilla en el departamento de Boyacá.
Contrato Interadministrativo
No. 1708 DE 2025
Valor | $ 756.724.000,00
Fecha de Inicio | 26 de Marzo de 2025
Fecha de Terminación | 25 de Septiembre de 2025
Prorroga N°1 | 8 días
Fecha de Terminación real | 03 de Octubre de 2025
Estado | En Ejecución
Estado de ejecución del contrato
Desde el inicio de convenio a corte de 30 de septiembre de 2025 se ha ejecutado 99.99% del valor total del convenio, por consiguiente una ejecución en tiempo de 96%.
$ 756.645.000,00
Total valor ejecutado:
COSTO DEL PROYECTO |  | ESTADO
Valor del Anticipo | $ 378.362.000,00 | Pagado
Valor Actas (1-4) | $ 678.632.000,00 | Pagado
Acta 5 (26 Julio – 03 Octubre) | $ 78.013.000,00 | En proceso de revisión y radicación

## Slide 73
OBJETO
Prestación de servicios para garantizar la operación de la maquinaria pesada y vehículos livianos de la unidad de gestión del riesgo.
Contrato Interadministrativo
No. 2725 DE 2025
Valor | $ 2.852.500.295,00
Fecha de Inicio | 08 de Agosto de 2025
Plazo de ejecución | 4 meses y 23 días
Fecha de Terminación | 31 de Diciembre de 2025
Estado | En Ejecución
Estado de ejecución del contrato
Desde el inicio de convenio a corte de 30 de septiembre de 2025 se ha ejecutado 19% del valor total del convenio, por consiguiente una ejecución en tiempo de 37%.
$ 545.954.312,00
Total valor ejecutado:
COSTO DEL PROYECTO |  | ESTADO
Valor del Anticipo | $ 1.426.250.147,00 | Pagado
Valor Acta 1 | $228.370.081,00 | En proceso de revisión y radicación
Valor Acta 2 | $317.584.231,00 | En proceso de revisión y radicación

## Slide 74
02
Intervención Tierrasua S.A.S

## Slide 75
Tierrasua S.A.S
Intervención
En el periodo comprendido entre el 07 de Julio al 30 de septiembre de 2025 Tierrasua S.A.S intervino un total de 653.6 km, ejecutados 164 km en vías secundarias y 489.60 km en vías Terciarias. Fueron intervenidos 39 municipios y 215 veredas.
653.6 km
PERIODO | KILÓMETROS
JULIO | 236.9
AGOSTO | 204.2
SEPTIEMBRE | 212.5
Total Kilómetros intervenidos:

## Slide 76
03
Costos
Operativos

## Slide 77
COSTOS OPERATIVOS
Costos asociados a las actividades diarias y a la ejecución de los procesos operativos esenciales para el funcionamiento de la sociedad TIERRASUA S.A.S.
Chart: 
| PEAJES | SEGUIMIENTO DE GPS | AREA MANTENIMIENTO | ALQ. MAQUINARIA 1708 | ALQ. MAQUINARIA 0657 | COMBUSTIBLE | ADMINISTRATIVOS | REPUESTOS | OPERARIOS G. RIESGO | OPERARIOS TIERRASUA
VALOR | 9343100 | 15658067 | 63870000 | 109112150 | 165837000 | 180557382.38 | 202156800 | 224867000 | 353974681 | 635871779
ITEMS | VALOR
PEAJES | $9.343.100,00
SEGUIMIENTO DE GPS | $15.658.067,00
AREA MANTENIMIENTO | $63.870.000,00
ALQ. MAQUINARIA 1708 | $109.112.150,00
ALQ. MAQUINARIA 0657 | $165.837.000,00
COMBUSTIBLE | $180.557.382,38
ADMINISTRATIVOS | $202.156.800,00
REPUESTOS | $224.867.000,00
OPERARIOS G. RIESGO | $353.974.681,00
OPERARIOS TIERRASUA | $635.871.779,00
TOTAL GASTOS | $1.961.247.959,38

## Slide 78
04
Diagnóstico de Maquinaria

## Slide 79
Diagnóstico de Maquinaria
Chart: MAQUINARIA
| OPERATIVA | NO OPERATIVA
 | 51 | 32
MAQUINARIA | OPERATIVA | NO OPERATIVA | TOTAL
BULLDOZER | 0 | 1 | 1
CARGADOR | 0 | 2 | 2
MINICARGADOR | 0 | 1 | 1
EXCAVADORA DE ORUGA | 2 | 2 | 4
MOTONIVELADORA | 12 | 4 | 16
RETROEXCAVADORA | 5 | 6 | 11
VIBROCOMPACTADOR | 10 | 4 | 14
VOLQUETA | 17 | 11 | 28
CARROTANQUE | 1 | 0 | 1
TRACTOCAMION | 2 | 1 | 3
CAMABAJA | 2 | 0 | 2
TOTAL | 51 | 32 | 83

## Slide 80
05
Control de Combustible

## Slide 81
Control de Combustible
Chart: 
| RT | EX | VR | MT | VQ


CONSUMO (gl) | 4591.11 | 1385.04 | 2100.73 | 5278.77 | 22653.52
MAQUINARIA | CONSUMO (gl)
RETROEXCAVADORA | 4591,11
EXCAVADORA DE ORUGA | 1385,04
VIBROCOMPACTADOR | 2100,73
MOTONIVELADORA | 5278,77
VOLQUETA | 22653,52
Consumo de combustible del banco de maquinaria administrado por Tierrasua en los meses de julio, agosto y septiembre de 2025.

## Slide 82
06
Rendimiento de Operarios

## Slide 83
Rendimiento de Operadores y Conductores Tierrasua S.A.S
LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ
EXCAVADORA DE ORUGA
MARIA BRICEIDA MARTIN MONTAÑEZ
RETROEXCAVADORA
VOLQUETA
ELKIN ANDRES REYES TORRES
MOTONIVELADORA
WILSON FABIAN GALVIS FUENTES
VIBROCOMPACTADOR
CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS

## Slide 84
GRACIAS